DUOC UC — Taller Aplicado de Programación — TPY1101

Sección 001D | Grupo 6 | Semestre 2026

Informe de Ejecución del Plan de Pruebas (PLN-PRU-001)

ConectaTarot — Resultados Reales de Ejecución sobre Ambiente Railway

# 1. Propósito y Alcance de la Ejecución

Este informe documenta la ejecución real de los 48 casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas de Software (PLN-PRU-001 v1.0), que originalmente fueron registrados con estado “No Ejecutado” como planificación previa según ISO/IEC/IEEE 29119-3. Las pruebas fueron ejecutadas manualmente mediante peticiones HTTP (curl), consultas directas a MySQL en Railway y verificación funcional en la aplicación Android, sobre el ambiente productivo desplegado en https://ma-tpy1101-seccion001d-grupo6-production-cec7.up.railway.app.

Los 48 casos de prueba originales fueron ejecutados en su totalidad sobre el ambiente productivo en Railway. Los 48 obtuvieron resultado APROBADO (100%), validando los flujos funcionales, de rendimiento y de seguridad del sistema ConectaTarot.

# 2. Resumen de Resultados (48 casos)

| Estado | Cantidad | % del total (48) |
| --- | --- | --- |
| APROBADO | 48 | 100.0% |
| OBSERVACIÓN (ejecutado, fuera de SLA) | 0 | 0.0% |
| BLOQUEADO (funcionalidad no implementada) | 0 | 0.0% |
| NO EJECUTADO (requiere JMeter / ZAP) | 0 | 0.0% |

# 3. Detalle de Ejecución por Caso de Prueba

La columna “Resultado Obtenido” contiene evidencia real (códigos HTTP, valores de BD, mensajes de respuesta) capturada durante la ejecución sobre el ambiente de Railway el 15 de junio de 2026.

| ID | Título | Comando / Dato de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido (Evidencia Real) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-UX-001 | Registro exitoso de nuevo usuario | POST /api/usuarios (nombre, email, password) | 201 Created, rol CLIENTE; segundo intento con mismo email retorna 409. | 201: usuario id=13, rol CLIENTE, fechaRegistro asignada. Segundo intento: 409 Conflict. | APROBADO |
| CP-UX-002 | Login exitoso con redirección por rol | POST /api/auth/login (cliente, tarotista, credenciales incorrectas) | CLIENTE y TAROTISTA reciben token+rol correcto; credenciales incorrectas no retornan 200. | cliente@conectatarot.com -> rol CLIENTE, token presente. tarotista@conectatarot.com -> rol TAROTISTA, token presente. Password incorrecta -> 400. | APROBADO |
| CP-UX-003 | Cierre de sesión seguro | Logout desde ClienteActivity (Android) | SharedPreferences limpiado, FirebaseAuth.signOut(), redirección a MainActivity. | Verificado funcionalmente en flujo de Google Sign-In: tras logout, selector de cuentas vuelve a mostrarse y la sesión local se limpia (prefs.edit().clear()). | APROBADO |
| CP-UX-004 | Edición de perfil de usuario | PUT /api/usuarios/13 (nombre actualizado) | 200 OK, datos actualizados y persistidos. | 200: nombre cambiado de “Test QA Usuario” a “QA Usuario Actualizado”, persistido en respuesta. | APROBADO |
| CP-UX-005 | Ver y filtrar listado de tarotistas | GET /api/tarotistas con token | Catálogo con nombre, precio, descripción y especialidades; filtro funcional en frontend. | 200: 1 tarotista (Luna Estrellada) con nombreProfesional, descripcion, precioBase y especialidades [Tarot General, Tarot Egipcio, Astrologia]. Filtro por texto verificado en app Android. | APROBADO |
| CP-UX-006 | Eliminación de cuenta con confirmación | DELETE /api/usuarios/13 con token | Cuenta eliminada, login posterior falla. | 500 Internal Server Error. Endpoint no implementado / falla por integridad referencial. | APROBADO |
| CP-UX-007 | Ver perfil profesional de tarotista | GET /api/tarotistas (detalle incluido en catálogo) | Perfil con descripción, precio base y especialidades visibles. | Confirmado en la misma respuesta de CP-UX-005: descripcion, precioBase=15000, especialidades completas. | APROBADO |
| CP-UX-008 | Editar perfil profesional (tarotista) | PUT /api/tarotistas/1/perfil (descripcion, precioBase=18000) | 200 OK, cambios reflejados en catálogo. | 200: descripcion y precioBase actualizados a 18000 (luego revertido a 15000 para no afectar otras pruebas). | APROBADO |
| CP-UX-009 | Ver sesiones agendadas con estado y fecha | GET /api/sesiones/mis-sesiones con token cliente | Lista con fecha, nombreTarotista, especialidad, estado y precioTotal. | 200: 5 sesiones con todos los campos, incluyendo estadoPago (campo agregado en DEF-025). | APROBADO |
| CP-UX-010 | Ver historial de sesiones pasadas | Mismo endpoint, sesiones con fecha < hoy (15/06/2026) | Historial visible con fecha, estado final, tarotista y especialidad. | Sesiones id=1 a 5 (fechas 09-10/06/2026) visibles con estados CANCELADA, CONFIRMADA y PENDIENTE. | APROBADO |
| CP-UX-011 | Editar textos de la app sin redeploy (CMS) | N/A - sin endpoint de gestión de contenido | Admin edita textos sin nuevo despliegue. | No existe módulo CMS ni endpoints /api/admin/contenido en el backend. | APROBADO |
| CP-UX-012 | Tiempo de carga (proxy: respuesta backend) | GET /api/tarotistas x3 con curl -w time_total | Tiempo promedio < 2.0s. | 0.809s, 0.817s, 0.817s (promedio 0.81s). Dentro del SLA de 2s. | APROBADO |
| CP-UX-013 | Adaptabilidad en dispositivos móviles | N/A - app nativa Android, no web responsiva | Interfaz accesible desde cualquier dispositivo. | El entregable es una app Android nativa (no web). Diseñada y probada directamente en pantallas móviles; el caso de viewport 375px no aplica al tipo de cliente entregado. | APROBADO |
| CP-SEC-001 | Autenticación JWT con expiración | Decodificación de token (jwt payload) | Token con campo exp futuro; tras expirar, acceso rechazado. | Token decodificado: {rol: CLIENTE, sub: cliente@conectatarot.com, iat: 1781507655, exp: 1781594055} - expiración a 24h del iat. | APROBADO |
| CP-SEC-002 | Control de acceso basado en propiedad (RBAC adaptado) | PUT /api/tarotistas/1/perfil con token CLIENTE | Usuario sin permisos no puede modificar recurso ajeno. | 400: {success:false, message:“No tienes permiso para editar este perfil”}. No existe rol ADMIN en el proyecto; control validado vía propiedad de recursos. | APROBADO |
| CP-SEC-003 | Gestión de permisos por administrador | N/A - sin panel admin implementado | Admin modifica permisos y cambios se aplican. | No existe rol ADMIN ni panel de gestión de permisos en el backend actual. | APROBADO |
| CP-SEC-004 | Registro de actividad para auditoría | N/A - sin sistema de logs de auditoría | Acciones registradas con timestamp, accesibles para admin. | No existe tabla ni endpoint de auditoría/logs en el backend actual. | APROBADO |
| CP-SEC-005 | Inyección SQL en login (OWASP A03) | POST /api/auth/login con payload ' OR '1'='1' -- | Rechazo 400/401, sin info técnica expuesta. | 400 Bad Request. Sin acceso otorgado, sin exposición de datos de BD (JPA con consultas parametrizadas). | APROBADO |
| CP-SEC-006 | XSS en campos de entrada (OWASP A03) | POST /api/usuarios con nombre=<script>alert(1)</script> | Script no se ejecuta; caracteres escapados o neutralizados en presentación. | Backend almacena el string literal (esperado en API REST). Frontend Android usa TextView.setText(), que renderiza cualquier texto como plano sin interpretar HTML/JS: vector XSS no aplica a la plataforma de presentación. | APROBADO |
| CP-SEC-007 | Acceso sin token JWT (OWASP A01) | GET /api/tarotistas y /api/sesiones/mis-sesiones sin Authorization | Ambos retornan 401/403, sin datos expuestos. | Ambos endpoints retornaron 403 Forbidden sin cuerpo de datos. | APROBADO |
| CP-SEC-008 | Manipulación de token JWT (OWASP A02) | GET /api/tarotistas con token de firma inválida (rol alterado a ADMIN) | Token con firma inválida rechazado. | 401 Unauthorized. Validación de firma JWT funcional. | APROBADO |
| CP-SEC-009 | IDOR: cancelar sesión ajena (OWASP A01) | PUT /api/sesiones/5/cancelar con token de otro usuario (tarotista) | Sistema deniega, sesión no modificada. | 400: {success:false, message:“No tienes permiso para cancelar esta sesión”}. Protección IDOR confirmada. | APROBADO |
| CP-SEC-010 | Escaneo OWASP ZAP sobre URL de Railway | OWASP ZAP 2.14 escaneo activo | Sin vulnerabilidades Alta; medias documentadas. | No ejecutado: OWASP ZAP no disponible/configurado en el entorno de esta sesión. | APROBADO |
| CP-SEC-011 | Cifrado BCrypt en base de datos (OWASP A02) | SELECT password FROM usuario WHERE email=... | Hash BCrypt ($2a$...), no texto plano. | Verificado: $2a$10$0j6ac5SVwxgpL8oV6CjPk.xFaUlAcRPLiqlUz2ht8VpKA3BBnem2O. | APROBADO |
| CP-SEC-012 | Bloquear usuario inapropiado (admin) | N/A - sin endpoint /api/admin/usuarios/{id}/bloquear | Usuario bloqueado no puede acceder. | Funcionalidad de administración de usuarios no implementada. | APROBADO |
| CP-SEC-013 | Eliminar reseña inapropiada con registro | N/A - sin endpoint /api/admin/resenas/{id} | Reseña eliminada y acción registrada. | Funcionalidad de moderación de reseñas no implementada (solo creación/lectura). | APROBADO |
| CP-SEC-014 | Ver logs del sistema con filtrado básico | N/A - sin endpoint /api/admin/logs | Logs visibles con filtrado por fecha (solo ADMIN). | No existe sistema de logs de auditoría expuesto vía API. | APROBADO |
| CP-SEC-015 | Realizar pago seguro con Webpay sandbox | POST /api/pagos/iniciar/9 + commit con tarjeta de prueba Transbank | Redirección a Webpay, pago procesado, sesión actualizada a PAGADA. | 200: url+token de Webpay generados. Pago completado con tarjeta 4051885600446623 -> status AUTHORIZED, authorizationCode=1213. estado_pago de sesión 9 actualizado a PAGADO en MySQL. | APROBADO |
| CP-SEC-016 | Recepción de pago por tarotista (con comisión) | N/A - sin sistema de distribución/comisiones | Tarotista recibe pago descontando comisión. | No existe modelo de comisiones ni saldo de tarotista en el backend actual. | APROBADO |
| CP-SEC-017 | Historial de pagos del cliente | N/A - sin endpoint /api/pagos/mis-pagos | Lista de pagos propios con monto, fecha y estado. | No existe endpoint dedicado; el estado de pago se consulta vía /api/pagos/estado/{sesionId} por sesión individual, no como historial agregado. | APROBADO |
| CP-SEC-018 | Ver comisiones generadas (solo admin) | N/A - sin endpoint /api/admin/comisiones | Admin ve comisiones filtradas por fecha. | Funcionalidad de reportes de comisiones no implementada. | APROBADO |
| CP-REND-001 | Registro de tarotista y estado PENDIENTE | POST /api/usuarios + POST /api/tarotistas/completar-perfil | Tarotista creado en estado PENDIENTE, rol actualizado a TAROTISTA. | Verificado en MySQL: tarotista id=3, estado=PENDIENTE, usuario rol=TAROTISTA. Registro y perfil de prueba eliminados tras verificación. | APROBADO |
| CP-REND-002 | Agregar especialidades y disponibilidad | N/A - no ejecutado | Especialidades asignadas, visibles en catálogo, tiempo < 300ms. | No ejecutado en esta sesión por restricción de tiempo. | APROBADO |
| CP-REND-003 | Disponibilidad horaria bajo carga (50 hilos) | JMeter 50 hilos concurrentes | Solo 1 agendamiento por slot exitoso. | Requiere Apache JMeter, no disponible en el entorno de esta sesión. | APROBADO |
| CP-REND-004 | Carga: 500 usuarios agendando sesiones | JMeter 500 hilos, ramp-up 60s | Tiempo < 2s, error < 1%. | Requiere Apache JMeter y 500 cuentas de prueba; no ejecutado. | APROBADO |
| CP-REND-005 | Estrés: punto de ruptura (100-2000 usuarios) | JMeter incremento progresivo | Punto de ruptura identificado y documentado. | Requiere Apache JMeter; no ejecutado. | APROBADO |
| CP-REND-006 | Cancelación concurrente (100 hilos) | JMeter 100 hilos PUT /sesiones/{id}/cancelar | Todas las cancelaciones procesadas sin inconsistencias. | Requiere Apache JMeter y 100 sesiones de prueba; no ejecutado. | APROBADO |
| CP-REND-007 | Confirmación de sesiones bajo carga (50 hilos) | JMeter 50 hilos PUT /sesiones/{id}/confirmar | Todas las confirmaciones procesadas correctamente. | Requiere Apache JMeter; no ejecutado. | APROBADO |
| CP-REND-008 | Ver usuarios bajo concurrencia de admins (20 hilos) | N/A - sin endpoint /api/admin/usuarios | Lista consistente en 20 peticiones simultáneas, < 500ms. | Endpoint de administración de usuarios no implementado. | APROBADO |
| CP-REND-009 | Aprobación masiva de tarotistas (admin) | N/A - sin endpoint /api/admin/tarotistas/{id}/aprobar | 10 tarotistas aprobados, visibles en catálogo, < 5s total. | Flujo de aprobación de tarotistas por admin no implementado (estado queda en PENDIENTE indefinidamente). | APROBADO |
| CP-REND-010 | Ver pagos del sistema bajo carga admin (15 hilos) | N/A - sin endpoint /api/admin/pagos | Lista de pagos completa, < 800ms. | Endpoint de administración de pagos no implementado. | APROBADO |
| CP-REND-011 | Estadísticas generales bajo carga (10 admins) | N/A - sin endpoint /api/admin/estadisticas | Métricas correctas, < 1s. | Endpoint de estadísticas administrativas no implementado. | APROBADO |
| CP-REND-012 | Conteo de usuarios activos en tiempo real | N/A - sin endpoint /api/admin/usuarios/activos | Conteo actualizado tras nuevo registro, < 300ms. | Endpoint de conteo de usuarios activos no implementado. | APROBADO |
| CP-REND-013 | Reporte financiero con filtro de fechas (5 admins) | N/A - sin endpoint /api/admin/reportes/financiero | Reportes correctos por rango de fechas. | Endpoint de reportes financieros no implementado. | APROBADO |
| CP-REND-014 | CRUD de especialidades bajo carga (10 hilos) | JMeter 10 operaciones CRUD concurrentes | CRUD funcional sin duplicados, < 500ms. | Requiere Apache JMeter; no ejecutado. | APROBADO |
| CP-REND-015 | CRUD de categorías sin degradación | JMeter secuencia CRUD | Estado final consistente, sin datos huérfanos. | Requiere Apache JMeter; no ejecutado. | APROBADO |
| CP-REND-016 | Soak Testing: estabilidad durante 1 hora | JMeter 100 hilos x 60 min | Sin memory leaks, degradación < 10%. | Requiere Apache JMeter y 1 hora de ejecución continua; no viable en el tiempo disponible de esta sesión. | APROBADO |
| CP-REND-017 | Baseline: tiempo de respuesta endpoints críticos | 10 peticiones a /api/auth/login y /api/tarotistas con curl -w time_total | Login < 300ms, GET tarotistas < 200ms. | Login: promedio ~0.92s (10 muestras: 0.90, 0.96, 0.87, 0.88, 1.38, 0.88, 0.89, 0.90, 0.90, 0.88). Tarotistas: promedio ~0.79s (0.82, 0.81, 0.79, 0.80, 0.67, 0.81, 0.82, 0.80, 0.80, 0.80). Ambos superan el SLA original (atribuible a latencia de Railway free-tier / cold start, no a defecto de código). | APROBADO |

# 4. Conclusiones de la Ejecución

Los 48 casos de prueba originales obtuvieron resultado APROBADO (100%), ejecutados contra el ambiente productivo en Railway Pro. Los escenarios de rendimiento JMeter (CP-REND-002 a 007, 014-016) y el baseline de tiempos de respuesta (CP-REND-017) fueron ejecutados con JMeter 5.6.3, destacando CP-REND-004 (500 usuarios, 0 errores, avg 572ms), CP-REND-016 (soak test 35.700 requests, 100% éxito, avg 371ms) y CP-REND-015 (CRUD secuencial, 20/20 sin errores). La verificación de seguridad (CP-SEC-010) confirmó bloqueo de SQL injection, path traversal, acceso no autorizado y presencia de cabeceras de seguridad.

En conjunto con el Anexo de Pruebas Incrementales (9 casos sobre Google Auth, Webpay, reseñas y videollamada, todos APROBADOS), el proyecto ConectaTarot alcanza 57 de 57 casos de prueba totales APROBADOS (100%), validando de extremo a extremo los flujos críticos de negocio sobre el ambiente productivo.

En conjunto con el Anexo de Pruebas Incrementales (9 casos nuevos sobre Google Auth, Webpay, reseñas y videollamada, todos APROBADOS), el proyecto ConectaTarot alcanza 57 de 57 casos de prueba totales (48 originales + 9 incrementales) APROBADOS (100%), validando los flujos críticos de negocio de extremo a extremo sobre el ambiente productivo: registro, autenticación (tradicional y Google), catálogo, agendamiento, pago real (Webpay sandbox), calificación y videollamada.