Plataforma de Tarot — Product Backlog

8 épicas  ·  35 historias de usuario  ·  3 sprints de 3 semanas  ·  Semanas 5–13

Equipo: 1 PO + 1 Frontend/Testing + 1 Backend + 1 Scrum Master  ·  Capacidad estimada: ~20 pts/sprint

Resumen del backlog por épica

| N° | ÉPICA | ID | HUs | 🔥 ALTA | 🟡 MEDIA | 🟢 BAJA | PTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🔐 Seguridad | EP-001 | 4 | 2 | 1 | 1 | ___ |
| 2 | 🧩 Gestión de Usuarios | EP-002 | 6 | 3 | 2 | 1 | ___ |
| 3 | 🔮 Perfil de Tarotista | EP-003 | 5 | 2 | 2 | 1 | ___ |
| 4 | 📅 Gestión de Sesiones | EP-004 | 5 | 2 | 2 | 1 | ___ |
| 5 | 💳 Pagos | EP-005 | 4 | 2 | 1 | 1 | ___ |
| 6 | 🛠️ Administración | EP-006 | 6 | 3 | 2 | 1 | ___ |
| 7 | 📊 Reportes | EP-007 | 3 | 0 | 2 | 1 | ___ |
| 8 | ⚙️ Contenido | EP-008 | 3 | 0 | 2 | 1 | ___ |
|  | TOTAL |  | 36 | 14 | 14 | 8 | __ |

EP-001 — Seguridad

Base técnica: JWT, roles y permisos. Todo el sistema depende de esta épica.   ·   4 historias

| # | ID | TÍTULO | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (1-10) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-SEC-01 | Autenticación segura | Como sistema, debo usar autenticación segura con JWT para proteger los accesos. | 1. Uso de JWT 2. Expiración de sesión | ALTA | ___ | Autenticación segura con JWT. |
| 2 | HU-SEC-02 | Manejo de roles | Como sistema, debo gestionar roles para controlar los accesos por tipo de usuario. | 1. Roles definidos 2. Accesos restringidos | ALTA | ___ | Manejo de roles por tipo de usuario. |
| 3 | HU-SEC-03 | Gestión de permisos | Como admin, quiero gestionar permisos para controlar qué puede hacer cada rol. | 1. Admin puede modificar permisos 2. Cambios se aplican | MEDIA | ___ | Gestión de permisos por rol. |
| 4 | HU-SEC-04 | Registro de actividad | Como sistema, debo registrar la actividad de los usuarios para auditoría. | 1. Se guarda actividad 2. Accesible para admin | BAJA | ___ | Log de actividad de usuarios. |

🧩  EP-002 — Gestión de Usuarios

Registro, autenticación y administración de cuentas. Depende de Seguridad.   ·   6 historias

| # | ID | TÍTULO | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (1-10) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-USER-01 | Registro de usuario | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios de tarot. | 1. Usuario puede ingresar email y contraseña 2. Se valida que el email no exista 3. Se crea cuenta correctamente | ALTA | ___ | Permite a nuevos usuarios registrarse. |
| 2 | HU-USER-02 | Inicio de sesión | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | 1. Se validan credenciales 2. Se genera sesión activa 3. Muestra error si datos incorrectos | ALTA | ___ | Autenticación de usuarios registrados. |
| 3 | HU-USER-03 | Cerrar sesión | Como usuario, quiero cerrar sesión para salir de mi cuenta de forma segura. | 1. Se elimina sesión activa 2. Redirige a login | ALTA | ___ | Cierre seguro de sesión. |
| 4 | HU-USER-04 | Editar perfil | Como usuario, quiero editar mi información de perfil para mantenerla actualizada. | 1. Usuario puede modificar datos 2. Cambios se guardan correctamente | MEDIA | ___ | Edición de datos del perfil. |
| 5 | HU-USER-05 | Ver tarotistas disponibles | Como usuario, quiero visualizar tarotistas disponibles para elegir uno. | 1. Se muestra listado 2. Se puede filtrar por especialidad | MEDIA | ___ | Listado de tarotistas activos. |
| 6 | HU-USER-06 | Eliminar cuenta | Como usuario, quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar la plataforma. | 1. Usuario confirma eliminación 2. Cuenta se elimina del sistema | BAJA | ___ | Eliminación de cuenta de usuario. |

🔮  EP-003 — Perfil de Tarotista

Registro y configuración del tarotista. Depende de Gestión de Usuarios.   ·   5 historias

| # | ID | TÍTULO | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (1-10) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-TAROT-01 | Registro de tarotista | Como tarotista, quiero registrarme en la plataforma para ofrecer mis servicios. | 1. Tarotista ingresa datos 2. Queda en estado pendiente | ALTA | ___ | Registro de nuevos tarotistas. |
| 2 | HU-TAROT-02 | Crear perfil profesional | Como tarotista, quiero crear mi perfil profesional para presentarme a los clientes. | 1. Puede agregar descripción 2. Puede definir precio | ALTA | ___ | Creación del perfil profesional. |
| 3 | HU-TAROT-03 | Agregar especialidades | Como tarotista, quiero agregar mis especialidades para atraer clientes adecuados. | 1. Puede seleccionar categorías 2. Se guardan correctamente | MEDIA | ___ | Asignación de especialidades. |
| 4 | HU-TAROT-04 | Definir disponibilidad | Como tarotista, quiero definir mi disponibilidad horaria para gestionar mis sesiones. | 1. Puede definir horarios 2. Sistema respeta disponibilidad | MEDIA | ___ | Configuración de horarios disponibles. |
| 5 | HU-TAROT-05 | Editar perfil | Como tarotista, quiero editar mi perfil para mantener mi información actualizada. | 1. Puede modificar datos 2. Cambios se reflejan | BAJA | ___ | Edición del perfil de tarotista. |

📅  EP-004 — Gestión de Sesiones

Flujo core del negocio. Depende de Usuarios y Perfil de Tarotista.   ·   5 historias

| # | ID | TÍTULO | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (1-10) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-SES-01 | Agendar sesión | Como usuario, quiero agendar una sesión con un tarotista para recibir una lectura. | 1. Usuario selecciona tarotista 2. Se agenda en horario disponible | ALTA | ___ | Agendamiento de sesiones. |
| 2 | HU-SES-02 | Ver sesiones agendadas | Como usuario, quiero ver mis sesiones agendadas para hacer seguimiento. | 1. Muestra lista de sesiones 2. Incluye fecha y estado | ALTA | ___ | Listado de sesiones activas. |
| 3 | HU-SES-03 | Cancelar sesión | Como usuario, quiero cancelar una sesión agendada si no puedo asistir. | 1. Usuario puede cancelar 2. Estado cambia a cancelado | MEDIA | ___ | Cancelación de sesiones. |
| 4 | HU-SES-04 | Aceptar o rechazar sesión | Como tarotista, quiero aceptar o rechazar sesiones para gestionar mi disponibilidad. | 1. Tarotista puede aceptar/rechazar 2. Estado se actualiza | MEDIA | ___ | Gestión de solicitudes de sesión. |
| 5 | HU-SES-05 | Ver historial de sesiones | Como usuario, quiero ver el historial de mis sesiones pasadas. | 1. Se muestran sesiones pasadas 2. Incluye estado y fecha | BAJA | ___ | Historial de sesiones. |

💳  EP-005 — Pagos

Procesamiento de pagos. Depende de que las sesiones estén operativas.   ·   4 historias

| # | ID | TÍTULO | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (1-10) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-PAY-01 | Realizar pago | Como usuario, quiero realizar el pago de una sesión para confirmarla. | 1. Usuario paga sesión 2. Pago se registra | ALTA | ___ | Pago de sesiones. |
| 2 | HU-PAY-02 | Recibir pagos | Como tarotista, quiero recibir pagos por mis sesiones para monetizar mis servicios. | 1. Tarotista recibe pago 2. Se actualiza saldo | ALTA | ___ | Cobro de sesiones al tarotista. |
| 3 | HU-PAY-03 | Ver historial de pagos | Como usuario, quiero ver el historial de mis pagos para llevar un control. | 1. Lista visible 2. Incluye montos | MEDIA | ___ | Historial de pagos del usuario. |
| 4 | HU-PAY-04 | Ver comisiones | Como admin, quiero ver las comisiones generadas para controlar los ingresos. | 1. Admin ve total 2. Filtrado por fecha | BAJA | ___ | Reporte de comisiones para admin. |

🛠️  EP-006 — Administración

Control y moderación de la plataforma. Depende de todas las épicas anteriores.   ·   6 historias

| # | ID | TÍTULO | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (1-10) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-ADMIN-01 | Ver usuarios registrados | Como admin, quiero ver todos los usuarios registrados para tener visibilidad. | 1. Lista visible 2. Incluye rol | ALTA | ___ | Panel de usuarios para admin. |
| 2 | HU-ADMIN-02 | Bloquear usuarios | Como admin, quiero bloquear usuarios para restringir accesos indebidos. | 1. Admin cambia estado 2. Usuario no puede acceder | ALTA | ___ | Bloqueo de cuentas de usuario. |
| 3 | HU-ADMIN-03 | Aprobar tarotistas | Como admin, quiero aprobar tarotistas para que puedan operar en la plataforma. | 1. Cambia estado a aprobado 2. Tarotista puede operar | ALTA | ___ | Aprobación de perfiles de tarotista. |
| 4 | HU-ADMIN-04 | Eliminar reseñas | Como admin, quiero eliminar reseñas inapropiadas para mantener la calidad. | 1. Admin puede eliminar 2. Acción queda registrada | MEDIA | ___ | Moderación de reseñas. |
| 5 | HU-ADMIN-05 | Ver pagos | Como admin, quiero ver todos los pagos realizados en la plataforma. | 1. Lista de pagos 2. Incluye estado | MEDIA | ___ | Panel de pagos para admin. |
| 6 | HU-ADMIN-06 | Ver logs | Como admin, quiero ver los logs del sistema para auditar actividad. | 1. Registro de acciones 2. Filtrado básico | BAJA | ___ | Visor de logs del sistema. |

📊  EP-007 — Reportes

Métricas y reportes. Requiere datos generados por las épicas anteriores.   ·   3 historias

| # | ID | TÍTULO | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (1-10) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-REP-01 | Estadísticas generales | Como admin, quiero ver estadísticas generales para monitorear la plataforma. | 1. Muestra métricas básicas | MEDIA | ___ | Dashboard de métricas generales. |
| 2 | HU-REP-02 | Ver usuarios activos | Como admin, quiero ver el conteo de usuarios activos para medir engagement. | 1. Conteo visible | MEDIA | ___ | Conteo de usuarios activos. |
| 3 | HU-REP-03 | Reportes financieros | Como admin, quiero generar reportes financieros para analizar ingresos. | 1. Datos de ingresos 2. Filtrado por fecha | BAJA | ___ | Reportes financieros con filtros. |

⚙️  EP-008 — Contenido

Gestión de catálogos y contenido editable. Puede implementarse en paralelo al final.   ·   3 historias

| # | ID | TÍTULO | USER STORY | ACCEPTANCE CRITERIA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (1-10) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-CON-01 | Gestionar especialidades | Como admin, quiero gestionar las especialidades disponibles en la plataforma. | 1. Crear/editar/eliminar | MEDIA | ___ | CRUD de especialidades. |
| 2 | HU-CON-02 | Gestionar categorías | Como admin, quiero gestionar las categorías para organizar el contenido. | 1. CRUD completo | MEDIA | ___ | CRUD de categorías. |
| 3 | HU-CON-03 | Editar contenido de la app | Como admin, quiero editar textos de la aplicación sin necesidad de deploy. | 1. Admin modifica textos | BAJA | ___ | Edición de contenido estático. |