Product Backlog — Plataforma de Tarot

Lista ordenada y priorizada de todas las historias de usuario del producto

8 epicas  |  35 historias de usuario  |  148 story points totales  |  Escala: 1 (simple) - 10 (complejo)

Propietario: Product Owner  |  Proyecto: Semanas 5-15  |  Metodologia: Scrum

Resumen por epica

| N | Epica | ID | HUs | Alta | Media | Baja | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seguridad | EP-001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Gestion de Usuarios | EP-002 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | Perfil de Tarotista | EP-003 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 4 | Gestion de Sesiones | EP-004 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 5 | Pagos | EP-005 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 6 | Administracion | EP-006 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | Reportes | EP-007 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | Contenido | EP-008 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
|  | TOTAL |  | 36 | 14 | 14 | 8 | 138 |

EP-001 — Seguridad

Base tecnica: JWT, roles y permisos. Todo el sistema depende de esta epica.  |  4 historias  |  21 pts

| # | ID | Titulo | Epica | User Story | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-SEC-01 | Autenticacion segura | EP-001 | Como sistema, debo usar autenticacion segura con JWT para proteger los accesos. | 1. Uso de JWT 2. Expiracion de sesion | ALTA | 7 | Pendiente |
| 2 | HU-SEC-02 | Manejo de roles | EP-001 | Como sistema, debo gestionar roles para controlar los accesos por tipo de usuario. | 1. Roles definidos 2. Accesos restringidos | ALTA | 6 | Pendiente |
| 3 | HU-SEC-03 | Gestion de permisos | EP-001 | Como admin, quiero gestionar permisos para controlar que puede hacer cada rol. | 1. Admin puede modificar permisos 2. Cambios se aplican | MEDIA | 5 | Pendiente |
| 4 | HU-SEC-04 | Registro de actividad | EP-001 | Como sistema, debo registrar la actividad de los usuarios para auditoria. | 1. Se guarda actividad 2. Accesible para admin | BAJA | 3 | Pendiente |

EP-002 — Gestion de Usuarios

Registro, autenticacion y administracion de cuentas. Depende de Seguridad.  |  6 historias  |  20 pts

| # | ID | Titulo | Epica | User Story | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-USER-01 | Registro de usuario | EP-002 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios de tarot. | 1. Usuario puede ingresar email y contrasena 2. Se valida que el email no exista 3. Se crea cuenta correctamente | ALTA | 4 | Pendiente |
| 2 | HU-USER-02 | Inicio de sesion | EP-002 | Como usuario, quiero iniciar sesion para acceder a mi cuenta. | 1. Se validan credenciales 2. Se genera sesion activa 3. Muestra error si datos incorrectos | ALTA | 4 | Pendiente |
| 3 | HU-USER-03 | Cerrar sesion | EP-002 | Como usuario, quiero cerrar sesion para salir de mi cuenta de forma segura. | 1. Se elimina sesion activa 2. Redirige a login | ALTA | 2 | Pendiente |
| 4 | HU-USER-04 | Editar perfil | EP-002 | Como usuario, quiero editar mi informacion de perfil para mantenerla actualizada. | 1. Usuario puede modificar datos 2. Cambios se guardan correctamente | MEDIA | 3 | Pendiente |
| 5 | HU-USER-05 | Ver tarotistas disponibles | EP-002 | Como usuario, quiero visualizar tarotistas disponibles para elegir uno. | 1. Se muestra listado 2. Se puede filtrar por especialidad | MEDIA | 4 | Pendiente |
| 6 | HU-USER-06 | Eliminar cuenta | EP-002 | Como usuario, quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar la plataforma. | 1. Usuario confirma eliminacion 2. Cuenta se elimina del sistema | BAJA | 3 | Pendiente |

EP-003 — Perfil de Tarotista

Registro y configuracion del tarotista. Depende de Gestion de Usuarios.  |  5 historias  |  22 pts

| # | ID | Titulo | Epica | User Story | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-TAROT-01 | Registro de tarotista | EP-003 | Como tarotista, quiero registrarme en la plataforma para ofrecer mis servicios. | 1. Tarotista ingresa datos 2. Queda en estado pendiente | ALTA | 5 | Pendiente |
| 2 | HU-TAROT-02 | Crear perfil profesional | EP-003 | Como tarotista, quiero crear mi perfil profesional para presentarme a los clientes. | 1. Puede agregar descripcion 2. Puede definir precio | ALTA | 5 | Pendiente |
| 3 | HU-TAROT-03 | Agregar especialidades | EP-003 | Como tarotista, quiero agregar mis especialidades para atraer clientes adecuados. | 1. Puede seleccionar categorias 2. Se guardan correctamente | MEDIA | 3 | Pendiente |
| 4 | HU-TAROT-04 | Definir disponibilidad | EP-003 | Como tarotista, quiero definir mi disponibilidad horaria para gestionar mis sesiones. | 1. Puede definir horarios 2. Sistema respeta disponibilidad | MEDIA | 7 | Pendiente |
| 5 | HU-TAROT-05 | Editar perfil | EP-003 | Como tarotista, quiero editar mi perfil para mantener mi informacion actualizada. | 1. Puede modificar datos 2. Cambios se reflejan | BAJA | 2 | Pendiente |

EP-004 — Gestion de Sesiones

Flujo core del negocio. Depende de Usuarios y Perfil de Tarotista.  |  5 historias  |  19 pts

| # | ID | Titulo | Epica | User Story | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-SES-01 | Agendar sesion | EP-004 | Como usuario, quiero agendar una sesion con un tarotista para recibir una lectura. | 1. Usuario selecciona tarotista 2. Se agenda en horario disponible | ALTA | 6 | Pendiente |
| 2 | HU-SES-02 | Ver sesiones agendadas | EP-004 | Como usuario, quiero ver mis sesiones agendadas para hacer seguimiento. | 1. Muestra lista de sesiones 2. Incluye fecha y estado | ALTA | 3 | Pendiente |
| 3 | HU-SES-03 | Cancelar sesion | EP-004 | Como usuario, quiero cancelar una sesion agendada si no puedo asistir. | 1. Usuario puede cancelar 2. Estado cambia a cancelado | MEDIA | 3 | Pendiente |
| 4 | HU-SES-04 | Aceptar o rechazar sesion | EP-004 | Como tarotista, quiero aceptar o rechazar sesiones para gestionar mi disponibilidad. | 1. Tarotista puede aceptar/rechazar 2. Estado se actualiza | MEDIA | 4 | Pendiente |
| 5 | HU-SES-05 | Ver historial de sesiones | EP-004 | Como usuario, quiero ver el historial de mis sesiones pasadas. | 1. Se muestran sesiones pasadas 2. Incluye estado y fecha | BAJA | 3 | Pendiente |

EP-005 — Pagos

Procesamiento de pagos. Depende de que las sesiones esten operativas.  |  4 historias  |  20 pts

| # | ID | Titulo | Epica | User Story | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-PAY-01 | Realizar pago | EP-005 | Como usuario, quiero realizar el pago de una sesion para confirmarla. | 1. Usuario paga sesion 2. Pago se registra | ALTA | 8 | Pendiente |
| 2 | HU-PAY-02 | Recibir pagos | EP-005 | Como tarotista, quiero recibir pagos por mis sesiones para monetizar mis servicios. | 1. Tarotista recibe pago 2. Se actualiza saldo | ALTA | 6 | Pendiente |
| 3 | HU-PAY-03 | Ver historial de pagos | EP-005 | Como usuario, quiero ver el historial de mis pagos para llevar un control. | 1. Lista visible 2. Incluye montos | MEDIA | 3 | Pendiente |
| 4 | HU-PAY-04 | Ver comisiones | EP-005 | Como admin, quiero ver las comisiones generadas para controlar los ingresos. | 1. Admin ve total 2. Filtrado por fecha | BAJA | 3 | Pendiente |

EP-006 — Administracion

Control y moderacion de la plataforma. Depende de todas las epicas anteriores.  |  6 historias  |  17 pts

| # | ID | Titulo | Epica | User Story | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-ADMIN-01 | Ver usuarios registrados | EP-006 | Como admin, quiero ver todos los usuarios registrados para tener visibilidad. | 1. Lista visible 2. Incluye rol | ALTA | 3 | Pendiente |
| 2 | HU-ADMIN-02 | Bloquear usuarios | EP-006 | Como admin, quiero bloquear usuarios para restringir accesos indebidos. | 1. Admin cambia estado 2. Usuario no puede acceder | ALTA | 3 | Pendiente |
| 3 | HU-ADMIN-03 | Aprobar tarotistas | EP-006 | Como admin, quiero aprobar tarotistas para que puedan operar en la plataforma. | 1. Cambia estado a aprobado 2. Tarotista puede operar | ALTA | 3 | Pendiente |
| 4 | HU-ADMIN-04 | Eliminar resenas | EP-006 | Como admin, quiero eliminar resenas inapropiadas para mantener la calidad. | 1. Admin puede eliminar 2. Accion queda registrada | MEDIA | 2 | Pendiente |
| 5 | HU-ADMIN-05 | Ver pagos | EP-006 | Como admin, quiero ver todos los pagos realizados en la plataforma. | 1. Lista de pagos 2. Incluye estado | MEDIA | 2 | Pendiente |
| 6 | HU-ADMIN-06 | Ver logs | EP-006 | Como admin, quiero ver los logs del sistema para auditar actividad. | 1. Registro de acciones 2. Filtrado basico | BAJA | 4 | Pendiente |

EP-007 — Reportes

Metricas y reportes. Requiere datos generados por las epicas anteriores.  |  3 historias  |  11 pts

| # | ID | Titulo | Epica | User Story | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-REP-01 | Estadisticas generales | EP-007 | Como admin, quiero ver estadisticas generales para monitorear la plataforma. | 1. Muestra metricas basicas | MEDIA | 4 | Pendiente |
| 2 | HU-REP-02 | Ver usuarios activos | EP-007 | Como admin, quiero ver el conteo de usuarios activos para medir engagement. | 1. Conteo visible | MEDIA | 2 | Pendiente |
| 3 | HU-REP-03 | Reportes financieros | EP-007 | Como admin, quiero generar reportes financieros para analizar ingresos. | 1. Datos de ingresos 2. Filtrado por fecha | BAJA | 5 | Pendiente |

EP-008 — Contenido

Gestion de catalogos y contenido editable. Puede implementarse en paralelo al final.  |  3 historias  |  8 pts

| # | ID | Titulo | Epica | User Story | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-CON-01 | Gestionar especialidades | EP-008 | Como admin, quiero gestionar las especialidades disponibles en la plataforma. | 1. Crear/editar/eliminar | MEDIA | 3 | Pendiente |
| 2 | HU-CON-02 | Gestionar categorias | EP-008 | Como admin, quiero gestionar las categorias para organizar el contenido. | 1. CRUD completo | MEDIA | 3 | Pendiente |
| 3 | HU-CON-03 | Editar contenido de la app | EP-008 | Como admin, quiero editar textos de la aplicacion sin necesidad de deploy. | 1. Admin modifica textos | BAJA | 2 | Pendiente |