Sprint Backlog — Plataforma de Tarot

Historias seleccionadas del Product Backlog para cada sprint

3 sprints  |  3 semanas cada uno  |  Semanas 5-13  |  Capacidad: 20 pts/sprint

Equipo: 1 PO + 1 Frontend + 1 Backend  |  Escala: 1 (simple) - 10 (complejo)

Resumen de sprints

Cálculo de capacidad: 2 devs x 15 días hábiles x 0.6 (factor dedicación) = 18 pts  →  redondeado a 20 pts por sprint

| Sprint | Periodo | Objetivo | Historias | Pts | Restante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 5 - 7 | Seguridad + Autenticación + Base de Usuarios | 4 | 20 | 0 |
| Sprint 2 | Semanas 8 - 10 | Tarotista + Sesiones + inicio Pagos | 6 | 20 | 0 |
| Sprint 3 | Semanas 11 - 13 | Pagos + Admin + Reportes + Contenido | 26 | 19 | 1 |
|  | TOTAL |  | 36 | 59 |  |

Sprint 1 — Seguridad + Autenticación + Base de Usuarios

Periodo: Semanas 5 - 7  |  Duracion: 3 semanas  |  Capacidad: 20 pts

Historias: 4  |  Story points asignados: 20  |  Restante: 0 pts disponibles

| # | ID | Título | Epica | User Story | Criterios de Aceptación | Prioridad | Pts | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-SEC-01 | Autenticación segura | EP-001 | Como sistema, debo usar autenticación segura con JWT para proteger los accesos. | 1. Uso de JWT 2. Expiración de sesión | ALTA | 7 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 2 | HU-SEC-02 | Manejo de roles | EP-001 | Como sistema, debo gestionar roles para controlar los accesos por tipo de usuario. | 1. Roles definidos 2. Accesos restringidos | ALTA | 6 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 3 | HU-SEC-03 | Gestión de permisos | EP-001 | Cómo admin, quiero gestionar permisos para controlar qué puede hacer cada rol. | 1. Admin puede modificar permisos 2. Cambios se aplican | MEDIA | 5 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 4 | HU-USER-03 | Cerrar sesión | EP-002 | Como usuario, quiero cerrar sesión para salir de mi cuenta de forma segura. | 1. Se elimina sesión activa 2. Redirige a login | ALTA | 2 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL SPRINT | 20 / 20 |  |  |

Sprint 2 — Tarotista + Sesiones + inicio Pagos

Periodo: Semanas 8 - 10  |  Duracion: 3 semanas  |  Capacidad: 20 pts

Historias: 6  |  Story points asignados: 20  |  Restante: 0 pts disponibles

| # | ID | Título | Epica | User Story | Criterios de Aceptación | Prioridad | Pts | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-SEC-04 | Registro de actividad | EP-001 | Como sistema, debo registrar la actividad de los usuarios para auditoría. | 1. Se guarda actividad 2. Accesible para admin | BAJA | 3 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 2 | HU-USER-01 | Registro de usuario | EP-002 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios de tarot. | 1. Usuario puede ingresar email y contraseña 2. Se valida que el email no exista 3. Se crea cuenta correctamente | ALTA | 4 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 3 | HU-USER-02 | Inicio de sesion | EP-002 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | 1. Se validan credenciales 2. Se genera sesión activa 3. Muestra error si datos incorrectos | ALTA | 4 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 4 | HU-USER-04 | Editar perfil | EP-002 | Como usuario, quiero editar mi información de perfil para mantenerla actualizada. | 1. Usuario puede modificar datos 2. Cambios se guardan correctamente | MEDIA | 3 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 5 | HU-USER-05 | Ver tarotistas disponibles | EP-002 | Como usuario, quiero visualizar tarotistas disponibles para elegir uno. | 1. Se muestra listado 2. Se puede filtrar por especialidad | MEDIA | 4 | O. Clavijo | Por hacer |
| 6 | HU-TAROT-05 | Editar perfil | EP-003 | Como tarotista, quiero editar mi perfil para mantener mi información actualizada. | 1. Puede modificar datos 2. Cambios se reflejan | BAJA | 2 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL SPRINT | 20 / 20 |  |  |

Sprint 3 — Pagos + Admin + Reportes + Contenido

Periodo: Semanas 11 - 13  |  Duracion: 3 semanas  |  Capacidad: 20 pts

Historias: 26  |  Story points asignados: 19  |  Restante: 1 pts disponibles

| # | ID | Título | Epica | User Story | Criterios de Aceptación | Prioridad | Pts | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-USER-06 | Eliminar cuenta | EP-002 | Como usuario, quiero eliminar mi cuenta para dejar de usar la plataforma. | 1. Usuario confirma eliminación 2. Cuenta se elimina del sistema | BAJA | 3 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 2 | HU-TAROT-01 | Registro de tarotista | EP-003 | Como tarotista, quiero registrarme en la plataforma para ofrecer mis servicios. | 1. Tarotista ingresa datos 2. Queda en estado pendiente | ALTA | 5 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 3 | HU-TAROT-02 | Crear perfil profesional | EP-003 | Como tarotista, quiero crear mi perfil profesional para presentarme a los clientes. | 1. Puede agregar descripción 2. Puede definir precio | ALTA | 5 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 4 | HU-TAROT-03 | Agregar especialidades | EP-003 | Como tarotista, quiero agregar mis especialidades para atraer clientes adecuados. | 1. Puede seleccionar categorías 2. Se guardan correctamente | MEDIA | 3 | O. Clavijo | Por hacer |
| 5 | HU-TAROT-04 | Definir disponibilidad | EP-003 | Como tarotista, quiero definir mi disponibilidad horaria para gestionar mis sesiones. | 1. Puede definir horarios 2. Sistema respeta disponibilidad | MEDIA | 7 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 6 | HU-SES-01 | Agendar sesión | EP-004 | Como usuario, quiero agendar una sesión con un tarotista para recibir una lectura. | 1. Usuario selecciona tarotista 2. Se agenda en horario disponible | ALTA | 6 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 7 | HU-SES-02 | Ver sesiones agendadas | EP-004 | Como usuario, quiero ver mis sesiones agendadas para hacer seguimiento. | 1. Muestra lista de sesiones 2. Incluye fecha y estado | ALTA | 3 | O. Clavijo | Por hacer |
| 8 | HU-SES-03 | Cancelar sesión | EP-004 | Como usuario, quiero cancelar una sesión agendada si no puedo asistir. | 1. Usuario puede cancelar 2. Estado cambia a cancelado | MEDIA | 3 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 9 | HU-SES-04 | Aceptar o rechazar sesión | EP-004 | Como tarotista, quiero aceptar o rechazar sesiones para gestionar mi disponibilidad. | 1. Tarotista puede aceptar/rechazar 2. Estado se actualiza | MEDIA | 4 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 10 | HU-SES-05 | Ver historial de sesiones | EP-004 | Como usuario, quiero ver el historial de mis sesiones pasadas. | 1. Se muestran sesiones pasadas 2. Incluye estado y fecha | BAJA | 3 | O. Clavijo | Por hacer |
| 11 | HU-PAY-01 | Realizar pago | EP-005 | Como usuario, quiero realizar el pago de una sesión para confirmarla. | 1. Usuario paga sesión 2. Pago se registra | ALTA | 8 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 12 | HU-PAY-02 | Recibir pagos | EP-005 | Como tarotista, quiero recibir pagos por mis sesiones para monetizar mis servicios. | 1. Tarotista recibe pago 2. Se actualiza saldo | ALTA | 6 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 13 | HU-PAY-03 | Ver historial de pagos | EP-005 | Como usuario, quiero ver el historial de mis pagos para llevar un control. | 1. Lista visible 2. Incluye montos | MEDIA | 3 | O. Clavijo | Por hacer |
| 14 | HU-PAY-04 | Ver comisiones | EP-005 | Cómo admin, quiero ver las comisiones generadas para controlar los ingresos. | 1. Admin ve total 2. Filtrado por fecha | BAJA | 3 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 15 | HU-ADMIN-01 | Ver usuarios registrados | EP-006 | Cómo admin, quiero ver todos los usuarios registrados para tener visibilidad. | 1. Lista visible 2. Incluye rol | ALTA | 3 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 16 | HU-ADMIN-02 | Bloquear usuarios | EP-006 | Cómo admin, quiero bloquear usuarios para restringir accesos indebidos. | 1. Admin cambia estado 2. Usuario no puede acceder | ALTA | 3 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 17 | HU-ADMIN-03 | Aprobar tarotistas | EP-006 | Cómo admin, quiero aprobar tarotistas para que puedan operar en la plataforma. | 1. Cambia estado a aprobado 2. Tarotista puede operar | ALTA | 3 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 18 | HU-ADMIN-04 | Eliminar reseñas | EP-006 | Cómo admin, quiero eliminar reseñas inapropiadas para mantener la calidad. | 1. Admin puede eliminar 2. Acción queda registrada | MEDIA | 2 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 19 | HU-ADMIN-05 | Ver pagos | EP-006 | Cómo admin, quiero ver todos los pagos realizados en la plataforma. | 1. Lista de pagos 2. Incluye estado | MEDIA | 2 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 20 | HU-ADMIN-06 | Ver logs | EP-006 | Cómo admin, quiero ver los logs del sistema para auditar actividad. | 1. Registro de acciones 2. Filtrado básico | BAJA | 4 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 21 | HU-REP-01 | Estadísticas generales | EP-007 | Cómo admin, quiero ver estadísticas generales para monitorear la plataforma. | 1. Muestra motrices básicas | MEDIA | 4 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 22 | HU-REP-02 | Ver usuarios activos | EP-007 | Cómo admin, quiero ver el conteo de usuarios activos para medir engagement. | 1. Conteo visible | MEDIA | 2 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 23 | HU-REP-03 | Reportes financieros | EP-007 | Cómo admin, quiero generar reportes financieros para analizar ingresos. | 1. Datos de ingresos 2. Filtrado por fecha | BAJA | 5 | P. Rebolledo | Por hacer |
| 24 | HU-CON-01 | Gestionar especialidades | EP-008 | Cómo admin, quiero gestionar las especialidades disponibles en la plataforma. | 1. Crear/editar/eliminar | MEDIA | 3 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 25 | HU-CON-02 | Gestionar categorías | EP-008 | Cómo admin, quiero gestionar las categorías para organizar el contenido. | 1. CRUD completo | MEDIA | 3 | P. Rebolledo / O. Clavijo | Por hacer |
| 26 | HU-CON-03 | Editar contenido de la app | EP-008 | Como administrador, quiero editar textos de la aplicación sin necesidad de deploy. | 1. Admin modifica textos | BAJA | 2 | O. Clavijo | Por hacer |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL SPRINT | 19 / 20 |  |  |