ConectaTarot

Sprint Retrospectiva — Sprint 1

Ceremonia interna del equipo para reflexionar sobre el proceso y definir mejoras para el Sprint 2

1. Informacion General

| Sprint | Sprint 1 de 3 |
| --- | --- |
| Periodo revisado | Semanas 5 a 7 |
| Fecha | Viernes — fin de semana 7, tras la Sprint Review |
| Facilitador | Matias Tiznado Villegas — Scrum Master |
| Participantes | Ricardo Gaete (PO), Matias Tiznado (SM), Pablo Rebolledo (BE), Oscar Clavijo (FE) |
| Metodologia | Start / Stop / Continue (formato clasico de retrospectiva Scrum) |

2. Que salio bien, que mejorar y que mantener

Se utilizo el formato Start / Stop / Continue para estructurar la reflexion del equipo.

Que salio bien (Continue — mantener en Sprint 2)

| # | Lo que funcionó y debe mantenerse |
| --- | --- |
| 1 | El Sprint Goal fue logrado al 100% dentro del plazo. Todas las HU fueron entregadas el viernes de la semana 7. |
| 2 | La configuracion del entorno de desarrollo fue documentada en detalle por Matias, lo que facilito la replica del ambiente en otros equipos. |
| 3 | El uso de Thunder Client para probar los endpoints fue efectivo y permitio validar cada HU rapidamente. |
| 4 | La comunicacion entre los integrantes fue fluida cuando se necesito coordinar aspectos tecnicos. |
| 5 | El repositorio GitHub se mantuvo organizado con commits descriptivos por cada HU implementada. |

Que mejorar (Stop — dejar de hacer o corregir)

| # | Lo que no funciono y debe corregirse |
| --- | --- |
| 1 | La carga de trabajo recayo principalmente en Matias Tiznado, quien asumio tanto el rol de Scrum Master como el desarrollo backend. Esto no es sostenible en los sprints siguientes. |
| 2 | El frontend no fue subido al repositorio durante el Sprint 1. Oscar Clavijo debe comprometer una fecha de entrega del frontend al inicio del Sprint 2. |
| 3 | No se realizaron dailies formales documentados todos los dias. |

Que comenzar a hacer (Start — nuevas practicas para Sprint 2)

| # | Nuevas practicas a incorporar desde el Sprint 2 |
| --- | --- |
| 1 | Distribuir las tareas equitativamente desde el Sprint Planning: Pablo lidera el backend, Oscar el frontend, Matias facilita y apoya en documentacion y testing. |
| 2 | Documentar los endpoints reales en una coleccion de Thunder Client compartida en el repositorio al cerrar cada HU. |
| 3 | Registrar los dailies en el documento de Daily Standup desde el primer dia del Sprint 2. |
| 4 | Oscar debe subir la estructura base del frontend al repositorio en los primeros 2 dias del Sprint 2 para no bloquear la integracion. |
| 5 | Realizar code review cruzado antes de mover una HU a la columna En revision / QA en Trello. |

3. Plan de Accion para Sprint 2

Los siguientes compromisos concretos fueron acordados por el equipo al cierre de la retrospectiva:

| # | Accion comprometida | Responsable | Fecha limite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pablo Rebolledo asume el desarrollo backend del Sprint 2 completamente. | Pablo Rebolledo | Dia 1 Sprint 2 |
| 2 | Oscar Clavijo sube la estructura base del frontend al repositorio. | Oscar Clavijo | Dia 2 Sprint 2 |
| 3 | Matias Tiznado mantiene un rol variado entre programador fullstack y scrum master. | Matias Tiznado | Desde dia 1 Sprint 2 |
| 4 | Documentar endpoints reales en coleccion Thunder Client al cerrar cada HU. | Desarrollador responsable de la HU | Al cerrar cada HU |
| 5 | Realizar code review cruzado antes de mover HU a QA en Trello. | Todo el equipo | Desde Sprint 2 |
| 6 | Insertar catalogo de especialidades en BD antes de que Oscar construya el selector. | Pablo Rebolledo | Dia 1 Sprint 2 |

4. Estado del Equipo al Cierre del Sprint 1

Al finalizar la retrospectiva se consulto al equipo sobre su nivel de satisfaccion y motivacion:

| Integrante | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Gaete | Satisfecho | El sprint se entrego completo y en plazo. Conforme con el resultado del Sprint 1. |
| Matias Tiznado | Satisfecho / Cansado | Logro completar el sprint pero reconoce que la carga fue alta. Espera que el equipo se distribuya mejor en el Sprint 2. |
| Pablo Rebolledo | Comprometido | Asume el liderazgo tecnico del backend desde el Sprint 2. |
| Oscar Clavijo | Comprometido | Se compromete a subir el frontend al repositorio en los primeros dias del Sprint 2. |