ConectaTarot

Sprint Review — Sprint 1

Ceremonia de revision y demostracion de los incrementos entregados al final del Sprint 1

Fecha: Viernes Semana 7  |  Duracion: 1 hora

1. Informacion General

| Sprint | Sprint 1 de 3 |
| --- | --- |
| Periodo | Semanas 5 a 7 |
| Fecha de review | Viernes — fin de semana 7 |
| Facilitador | Matias Tiznado Villegas — Scrum Master |
| Product Owner | Ricardo Gaete Prouvay |
| Integrantes | Ricardo Gaete (PO), Matias Tiznado (SM), Pablo Rebolledo (BE), Oscar Clavijo (FE) |
| Sprint Goal | Establecer la base de seguridad y autenticacion de la plataforma ConectaTarot. |
| Resultado del goal | LOGRADO — Todas las historias del Sprint 1 fueron completadas y aprobadas. |

2. Historias Comprometidas vs Entregadas

El siguiente cuadro muestra el resultado de cada Historia de Usuario comprometida al inicio del Sprint.

| ID | Responsable | Historia | Pts | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-SEC-01 | Matias Tiznado | Autenticacion segura (JWT) | 7 | COMPLETADA | Endpoint /api/auth/login retorna JWT. Token expira en 24h. Prueba unitaria exitosa. |
| HU-SEC-02 | Matias Tiznado | Manejo de roles | 6 | COMPLETADA | Roles CLIENTE, TAROTISTA, ADMIN definidos. @PreAuthorize funcionando. 403 ante rol incorrecto. |
| HU-USER-01 | Matias Tiznado | Registro de usuario | 4 | COMPLETADA | POST /api/usuarios retorna 201. Email duplicado retorna 409. Contrasena cifrada con BCrypt. |
| HU-USER-02 | Matias Tiznado | Inicio de sesion | 4 | COMPLETADA | POST /api/auth/login retorna token JWT con rol incluido. 401 ante credenciales incorrectas. |
|  |  |  | 21 | 4 / 4 | 100% completado |

3. Resultados de los Endpoints

Los siguientes endpoints fueron demostrados en vivo durante la Sprint Review usando Thunder Client:

| Endpoint | Accion | Resultado | Observacion |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/usuarios | Registro de nuevo usuario | 201 OK | Usuario creado con rol CLIENTE y contrasena cifrada con BCrypt. |
| POST /api/usuarios | Registro con email duplicado | 409 Conflict | Sistema rechaza correctamente el email ya registrado. |
| POST /api/auth/login | Login con credenciales correctas | 200 OK | Token JWT generado con rol incluido. Expiracion 24h configurada. |
| POST /api/auth/login | Login con credenciales incorrectas | 401 Unauthorized | Sistema rechaza el acceso y muestra mensaje de error. |
| GET /api/usuarios | Acceso sin token JWT | 401 Unauthorized | Spring Security bloquea el acceso correctamente. |
| GET /api/usuarios | Acceso con rol CLIENTE | 403 Forbidden | Control de roles funcionando. Solo ADMIN puede listar usuarios. |

4. Metricas del Sprint

| Metrica | Planificado | Real |
| --- | --- | --- |
| Story points comprometidos | 21 pts | 21 pts |
| Story points completados | 21 pts | 21 pts (100%) |
| Historias comprometidas | 4 HU | 4 HU |
| Historias completadas | 4 HU | 4 HU (100%) |
| Velocidad del equipo | 20 pts/sprint | 21 pts/sprint |
| Bugs criticos encontrados | 0 | 0 |
| Fecha de finalizacion | Viernes semana 7 | Viernes semana 7 (en plazo) |

5. Feedback Product Owner

•  HU-SEC-01: Aprobada. JWT funciona correctamente con expiracion de 24h.

•  HU-SEC-02: Aprobada. Control de roles operativo. 403 retornado correctamente ante accesos no autorizados.

•  HU-USER-01: Aprobada. Registro exitoso, email duplicado rechazado, contrasena cifrada verificada.

•  HU-USER-02: Aprobada. Login retorna token JWT valido. Credenciales incorrectas rechazadas correctamente.

6. Observaciones y Acuerdos

•  El Sprint Goal fue logrado al 100% dentro del plazo establecido (Semana 5-7).

•  El desarrollo fue liderado principalmente por Matias Tiznado, quien asumio tanto el rol de Scrum Master como el desarrollo backend del Sprint 1.

•  Para el Sprint 2 se acuerda distribuir mejor la carga de trabajo entre Pablo Rebolledo (Backend) y Oscar Clavijo (Frontend).

•  Se acuerda iniciar el Sprint 2 con el daily de la semana 8 facilitado por Matias Tiznado.