ConectaTarot  —  Sprint Planning 1

Documento formal de la ceremonia Sprint Planning

Periodo: Lunes de Semana 5 → Viernes de Semana 7  |  Duracion: 3 semanas  |  Semanas: 5 a 7

1. Información General del Sprint

| Sprint | Sprint 1 de 3 |
| --- | --- |
| Periodo | Lunes de Semana 5 → Viernes de Semana 7 |
| Semanas del curso | 5 a 7 |
| Duración | 3 semanas (15 días hábiles) |
| Capacidad total | 21 story points / 20 puntos máximos |
| Historias incluidas | 4 historias de usuario |
| Herramienta de gestión | Jira / MS Planner |
| Repositorio | https://github.com/Germanwithpants/ProyectoTarot |

2. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Establecer la base de seguridad y autenticación de la plataforma ConectaTarot.

Al finalizar este sprint el sistema contará con autenticación JWT, manejo de roles, registro e inicio de sesión funcionales, permitiendo que usuarios reales puedan crear cuentas y acceder de forma segura.

3. Capacidad del Equipo

Calculo de capacidad: 2 devs x 15 días hábiles x 0.6 (factor de dedicación) = 18 pts → redondeado a 20 pts máximos por sprint.

El factor 0.6 descuenta: daily standup diario, sprint planning, sprint review, retrospectiva y tiempo de bugs imprevistos.

| Integrante | Rol | Capacidad / Aporte |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Gaete Prouvay | Product Owner | Planificación y validación |
| Pablo Rebolledo Sepulveda | DBA / Backend Developer | 10 días hábiles x 0.6 = 6 pts efectivos |
| Matias Tiznado Villegas | Scrum Master | Facilitación y ceremonias |
| Oscar Clavijo Manquel | Frontend / Testing | 10 días hábiles x 0.6 = 6 pts efectivos |

4. Historias de Usuario y Tareas Técnicas

Las siguientes historias fueron seleccionadas del Product Backlog según prioridad y capacidad del equipo. Cada historia se desglosa en tareas técnicas asignadas a los desarrolladores.

| # | ID | Historia de Usuario | Epica | Prio | Pts | Tareas Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-SEC-01 | Autenticación segura | EP-001 Seguridad | ALTA | 7 | 1. Implementar librería JWT en Spring Boot 2. Configurar expiracion de token (24h) 3. Crear endpoint /auth/login que retorne JWT 4. Crear endpoint /auth/logout que invalide el token 5. Prueba unitaria: token válido / token expirado |
| 2 | HU-SEC-02 | Manejo de roles | EP-001 Seguridad | ALTA | 6 | 1. Definir enum de roles: CLIENTE, TAROTISTA, ADMIN 2. Configurar Spring Security con roles 3. Anotar endpoints con @PreAuthorize según rol 4. Prueba: acceso denegado con rol incorrecto |
| 3 | HU-USER-01 | Registro de usuario | EP-002 Gestion Usuarios | ALTA | 4 | 1. Backend: endpoint POST /usuarios con validacion de email unico 2. Backend: cifrado BCrypt de contraseña 3. Frontend: formulario de registro con validaciones 4. Prueba de integración: registro exitoso y email duplicado |
| 4 | HU-USER-02 | Inicio de sesión | EP-002 Gestion Usuarios | ALTA | 4 | 1. Backend: validar credenciales y retornar JWT 2. Frontend: formulario de login y almacenamiento de token 3. Manejo de error: credenciales incorrectas 4. Bloqueo tras 5 intentos fallidos |
|  |  |  |  | TOTAL | 21/20 |  |

5. Definición de Terminado (Definition of Done)

Una Historia de Usuario se considera TERMINADA cuando cumple todos los criterios siguientes sin excepción:

| # | Criterio de Terminado (Definition of Done) |
| --- | --- |
| 1 | El código está commiteado en el repositorio GitHub con un mensaje descriptivo. |
| 2 | La funcionalidad fue probada manualmente por el desarrollador responsable. |
| 3 | Los criterios de aceptación de la Historia de Usuario están cumplidos. |
| 4 | No existen errores críticos ni bloqueos conocidos en la funcionalidad entregada. |
| 5 | El código fue revisado (code review) por al menos un integrante del equipo. |
| 6 | La funcionalidad está integrada y no rompe ninguna funcionalidad existente. |

6. Riesgos Identificados

| # | Riesgo Identificado | Impacto | Plan de Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curva de aprendizaje en configuración de Spring Security | Alto | Pablo lidera la configuración. Se reserva 1 dia extra de buffer en la semana 5. |
| 2 | Integración frontend-backend genera conflictos de CORS | Medio | Configurar CORS desde el inicio del sprint en el backend antes de avanzar el frontend. |
| 3 | Retrasos por feriados o ausencias del equipo | Medio | El Scrum Master registra impedimentos en el daily y notifica al PO para renegociar alcance si es necesario. |

7. Acuerdos de la Reunión

•  El equipo acepta el Sprint Goal: "Establecer la base de seguridad y autenticación de la plataforma ConectaTarot."

•  Las 4 historias de usuario fueron revisadas y estimadas en conjunto.

•  El desglose de tareas técnicas fue validado por los desarrolladores responsables.

•  El Scrum Master (Matias Tiznado) facilitara el daily standup cada dia habiles a la hora acordada.

•  El Product Owner (Ricardo Gaete) estará disponible para resolver dudas sobre criterios de aceptación.

•  La Sprint Review se realizará al final de la semana 7 con demostración al cliente.

•  La Sprint Retrospectiva se realizará inmediatamente después de la Review del Sprint 1.

8. Firmas de Conformidad

Ricardo Gaete Prouvay — Product Owner          Firma: ________________________________          Fecha: ________________

Matias Tiznado Villegas — Scrum Master          Firma: ________________________________          Fecha: ________________

Pablo Rebolledo Sepulveda — Backend Developer          Firma: ________________________________          Fecha: ________________

Oscar Clavijo Manquel — Frontend Developer          Firma: ________________________________          Fecha: ________________

ConectaTarot  —  Sprint Planning 2

Documento formal de la ceremonia Sprint Planning

Periodo: Lunes de Semana 8 → Viernes de Semana 10  |  Duracion: 3 semanas  |  Semanas: 8 a 10

1. Información General del Sprint

| Sprint | Sprint 2 de 3 |
| --- | --- |
| Periodo | Lunes de Semana 8 → Viernes de Semana 10 |
| Semanas del curso | 8 a 10 |
| Duración | 3 semanas (15 días hábiles) |
| Capacidad total | 21 story points / 20 puntos máximos |
| Historias incluidas | 5 historias de usuario |
| Herramienta de gestión | Jira / MS Planner |
| Repositorio | https://github.com/Germanwithpants/ProyectoTarot |

2. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Habilitar el flujo completo de registro de tarotistas y agendamiento de sesiones.

Al finalizar este sprint un usuario podrá registrarse como tarotista, configurar su perfil y especialidades, y recibir solicitudes de sesión de clientes. El agendamiento básico estará operativo y conectado a la base de datos.

3. Capacidad del Equipo

Cálculo de capacidad: 2 devs x 15 días hábiles x 0.6 (factor de dedicación) = 18 pts → redondeado a 20 pts máximos por sprint.

El factor 0.6 descuenta: daily standup diario, sprint planning, sprint review, retrospectiva y tiempo de bugs imprevistos.

| Integrante | Rol | Capacidad / Aporte |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Gaete Prouvay | Product Owner | Planificación y validación |
| Pablo Rebolledo Sepulveda | DBA / Backend Developer | 10 días hábiles x 0.6 = 6 pts efectivos |
| Matias Tiznado Villegas | Scrum Master | Facilitación y ceremonias |
| Oscar Clavijo Manquel | Frontend / Testing | 10 días hábiles x 0.6 = 6 pts efectivos |

4. Historias de Usuario y Tareas Técnicas

Las siguientes historias fueron seleccionadas del Product Backlog según prioridad y capacidad del equipo. Cada historia se desglosa en tareas técnicas asignadas a los desarrolladores.

| # | ID | Historia de Usuario | Epica | Prio | Pts | Tareas Técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-USER-03 | Cerrar sesión | EP-002 Gestion Usuarios | ALTA | 2 | 1. Backend: invalidar token en lista negra 2. Frontend: limpiar token del storage y redirigir a login |
| 2 | HU-TAROT-01 | Registro de tarotista | EP-003 Perfil Tarotista | ALTA | 5 | 1. Backend: endpoint POST /tarotistas asociado a usuario existente 2. Estado inicial: pendiente 3. Frontend: formulario de registro de tarotista 4. Prueba: tarotista sin usuario base no puede registrarse |
| 3 | HU-TAROT-02 | Crear perfil profesional | EP-003 Perfil Tarotista | ALTA | 5 | 1. Backend: endpoint PUT /tarotistas/{id}/perfil 2. Validar precio base > 0 3. Frontend: formulario descripción + precio 4. Prueba: precio negativo rechazado |
| 4 | HU-TAROT-03 | Agregar especialidades | EP-003 Perfil Tarotista | MEDIA | 3 | 1. Backend: endpoint POST /tarotistas/{id}/especialidades 2. Validar sin duplicados 3. Frontend: selector múltiple de categorías 4. Prueba: duplicado rechazado |
| 5 | HU-SES-01 | Agendar sesión | EP-004 Sesiones | ALTA | 6 | 1. Backend: endpoint POST /sesiones con validación de disponibilidad 2. Crear estado inicial pendiente 3. Validar horario no ocupado 4. Frontend: calendario de agendamiento 5. Prueba: horario ya ocupado rechazado |
|  |  |  |  | TOTAL | 21/20 |  |

5. Definición de Terminado (Definition of Done)

Una Historia de Usuario se considera TERMINADA cuando cumple todos los criterios siguientes sin excepción:

| # | Criterio de Terminado (Definition of Done) |
| --- | --- |
| 1 | El código esta commitear en el repositorio GitHub con un mensaje descriptivo. |
| 2 | La funcionalidad fue probada manualmente por el desarrollador responsable. |
| 3 | Los criterios de aceptación de la Historia de Usuario están cumplidos. |
| 4 | No existen errores críticos ni bloqueos conocidos en la funcionalidad entregada. |
| 5 | El código fue revisado (code review) por al menos un integrante del equipo. |
| 6 | La funcionalidad está integrada y no rompe ninguna funcionalidad existente. |

6. Riesgos Identificados

| # | Riesgo Identificado | Impacto | Plan de Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lógica de disponibilidad horaria compleja de validar en backend | Alto | Simplificar en primera iteración: disponibilidad por bloques fijos de 1 hora. Se refina en Sprint 3. |
| 2 | El flujo de sesiones depende de que Sprint 1 este 100% estable | Alto | Dedicar los primeros 2 días del Sprint 2 a corregir la deuda técnica del Sprint 1 antes de avanzar. |
| 3 | Integración de calendario en frontend puede demorar mas de lo estimado | Medio | Oscar evalúa la librería de calendario el día 1. Si es compleja, se usa un selector de fecha/hora simple. |

7. Acuerdos de la Reunión

•  El equipo acepta el Sprint Goal: "Habilitar el flujo completo de registro de tarotistas y agendamiento de sesiones."

•  Las 5 historias de usuario fueron revisadas y estimadas en conjunto.

•  El desglose de tareas técnicas fue validado por los desarrolladores responsables.

•  El Scrum Master (Matias Tiznado) facilitara el daily standup cada dia habiles a la hora acordada.

•  El Product Owner (Ricardo Gaete) estará disponible para resolver dudas sobre criterios de aceptación.

•  La Sprint Review se realizará al final de la semana 10 con demostración al cliente.

•  La Sprint Retrospectiva se realizará inmediatamente después de la Review del Sprint 2.

8. Firmas de Conformidad

Ricardo Gaete Prouvay — Product Owner          Firma: ________________________________          Fecha: ________________

Matias Tiznado Villegas — Scrum Master          Firma: ________________________________          Fecha: ________________

Pablo Rebolledo Sepulveda — Backend Developer          Firma: ________________________________          Fecha: ________________

Oscar Clavijo Manquel — Frontend Developer          Firma: ________________________________          Fecha: ________________