## Slide 1
PRESENTACION FORMATIVA
ConectaTarot
Plataforma mediadora de servicios de lectura de tarot
Taller Aplicado de Programacion | Metodologia Scrum | Semana 10
Profe Fabian | Martes 12 de Mayo 2026
Ricardo Gaete Prouvay · Product Owner
Matias Tiznado Villegas · Scrum Master
Pablo Rebolledo Sepulveda · Backend Developer
Oscar Clavijo Manquel · Frontend / Testing

## Slide 2
AGENDA
Contenido de la presentacion
01
El proyecto ConectaTarot
02
Equipo y roles Scrum
03
Sprint 1 — Resultados y demo
04
Documentacion entregada
05
Sprint 2 — Plan en curso
06
Repositorio GitHub
07
Proximos pasos y preguntas

## Slide 3
01 — EL PROYECTO ConectaTarot — Que es?
Plataforma digital que conecta clientes con tarotistas profesionales, permitiendo agendar sesiones de lectura de tarot de forma segura y confiable.
Problema que resuelve
Dificultad para encontrar tarotistas confiables
Sin sistema de agendamiento formal
Pagos y disponibilidad no gestionados
Falta de evaluaciones y resenas
Solucion propuesta
App movil + web para Android y Angular
Registro y autenticacion segura (JWT)
Perfil de tarotista con especialidades
Agendamiento y pago integrado (Webpay)
Tecnologias usadas
Java 21 + Spring Boot 3.x
MySQL 8.x — Schema: conectatarot
Kotlin (Android) + Angular
GitHub + Scrum + Jira
Metodologia: Scrum | 3 Sprints de 3 semanas | Semanas 5 a 13 del semestre

## Slide 4
02 — EQUIPO Equipo y roles Scrum
RG
Ricardo Gaete Prouvay
Product Owner
Gestiona el Product Backlog
Define y prioriza historias
Valida criterios de aceptacion
Representa al cliente
MT
Matias Tiznado Villegas
Scrum Master / Dev Sprint 1
Facilita ceremonias Scrum
Elimina impedimentos
Desarrollo backend Sprint 1
Documenta el proyecto
PR
Pablo Rebolledo Sepulveda
Backend Developer
Implementa API REST
Gestiona base de datos MySQL
Integra Spring Security + JWT
DBA del proyecto
OC
Oscar Clavijo Manquel
Frontend / Testing
Desarrolla interfaz Android/Angular
Ejecuta pruebas de aceptacion
Valida criterios de cada HU
Integracion FE + BE

## Slide 5
03 — SPRINT 1
Sprint 1 — Completado al 100%
4 / 4
HU Completadas
21 pts
Story Points
100%
Sprint Goal
Sem. 7
Entrega en plazo
ID | Historia de Usuario | Pts | Responsable | Estado
HU-SEC-01 | Autenticacion segura (JWT) | 7 pts | M. Tiznado | Completada
HU-SEC-02 | Manejo de roles | 6 pts | M. Tiznado | Completada
HU-USER-01 | Registro de usuario | 4 pts | M. Tiznado | Completada
HU-USER-02 | Inicio de sesion | 4 pts | M. Tiznado | Completada
✓ Todos los endpoints probados con Thunder Client — JWT funcionando correctamente

## Slide 6
03 — DEMO
Endpoints implementados y verificados
POST
/api/usuarios
Publico
201
Registro — retorna UsuarioResponse sin password
POST
/api/auth/login
Publico
200
Login — retorna JWT con rol incluido en claims
GET
/api/auth/perfil
JWT req.
200
Verifica token — acceso autenticado
GET
/api/auth/admin
ADMIN
200 / 403
Control de roles con @PreAuthorize

## Slide 7
04 — DOCUMENTACION Documentacion tecnica entregada
Product Backlog
35 HU | 8 epicas | 138 story points
.docx
Sprint Backlog
3 sprints | responsables asignados
.docx
Reglas de Negocio
46 reglas en 6 modulos
.docx
Sprint Planning
Sprint 1 y 2 con tareas tecnicas
.docx
Ambiente de Pruebas
4 tipos de prueba | flujo QA
.docx
Diagramas UML
Clases, Secuencia, Componentes
.pdf
MER
7 entidades | relaciones completas
.pdf
Wireframes
4 pantallas Sprint 1 y 2
.pdf/.docx
Carta Gantt
15 semanas | 29 tareas
.xlsx
CRUD Mantenedores
7 entidades | endpoints REST
.docx

## Slide 8
05 — SPRINT 2
Sprint 2 — En ejecucion (Semanas 8-10)
ID | Historia de Usuario | Pts | Responsable | Estado
HU-USER-03 | Cerrar sesion | 2 pts | P. Rebolledo / O. Clavijo | En curso
HU-TAROT-01 | Registro de tarotista | 5 pts | P. Rebolledo / O. Clavijo | En curso
HU-TAROT-02 | Crear perfil profesional | 5 pts | P. Rebolledo / O. Clavijo | En curso
HU-TAROT-03 | Agregar especialidades | 3 pts | O. Clavijo | Pendiente
HU-SES-01 | Agendar sesion | 6 pts | P. Rebolledo / O. Clavijo | Pendiente
21 pts
Capacidad Sprint 2
5 HU
Historias planif.
Sem. 10
Fecha cierre
Webpay
Sprint 3 — Pagos

## Slide 9
06 — REPOSITORIO Repositorio GitHub — Estructura del proyecto
github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-Seccion001D-Grupo6
Documentacion/
Informe, UML, Wireframes, MER, Gantt, QA
Diagramas UML (.pdf)
Wireframes (.pdf + .docx)
MER (.pdf)
Carta Gantt (.xlsx)
Ambiente de Pruebas (.docx)
Producto/
Codigo fuente ejecutable + scripts SQL
backend/ — Spring Boot 3.x + Java 21
pom.xml — dependencias Maven
Scripts SQL (tablas + datos de prueba)
application.properties configurado
Gestion/
Documentos de identificacion del proyecto
1.1.2 Documento de identificacion.docx
Integrantes.txt
Sprint Backlogs
Daily Standup registros
19 commits — Ultimo: Implementa HU-USER-02 login con autenticacion BCrypt

## Slide 10
07 — PROXIMOS PASOS
Que viene — Sprint 2 y 3
Sprint 2 | Sem. 8-10
Perfil y registro de tarotista
Especialidades y disponibilidad
Agendamiento de sesiones
Frontend base (Angular/Kotlin por Oscar)
Sprint Review con demo al cliente
Sprint 3 | Sem. 11-13
Integracion de pagos con Webpay TEST
Panel de administracion
Reportes y estadisticas
Integracion completa FE + BE
Sprint Review final y entrega

## Slide 11
Gracias
Preguntas y feedback
github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-Seccion001D-Grupo6
Grupo 4 o 6 | Martes 12 de Mayo 2026 | Profe Fabian
Ricardo Gaete Prouvay — Product Owner
Matias Tiznado Villegas — Scrum Master
Pablo Rebolledo Sepulveda — Backend Developer
Oscar Clavijo Manquel — Frontend / Testing